. قرارداد خرید یک دستگاه آسانسور خودروبر این قرارداد فی ما بین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران که در این قرارداد خریدار نامیده می شود به نمایندگی ........................ با عنوان ......................... با شناسه ملی ......................... و کد اقتصادی .......................... به آدرس : ......................................................................... تلفن :..................... از یک طرف و شرکت ............................. به مدیریت آقای ........................ با عنوان .......................... و شناسه ملی/ کد اقتصادی..................... به آدرس: ................................................................................... تلفن: ........................... دارای امضاء مجاز و تعهد آور به آدرس قانونی که از این به بعد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر، با رعایت جمیع شرایط ذیل منعقد می گردد. توجه: این قرارداد براساس نامه شماره 19574/51/11/1400 مورخ 9/11/1400 مدیریت امورحقوقی اصلاح شده است. ماده1: موضوع قرارداد موضوع قرارداد عبارت است از خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور خودروبر با ظرفیت 5000 کیلوگرم با مشخصات فنی ضمیمه که جزء لاینفک قرارداد می باشد. آدرس محل اجرای پروژه: هتل اسپادانای مشهد مقدس فروشنده دارای پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور از وزارت صمت و عضو سندیکای آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته می باشد. ماده2: مدت قرارداد مدت قرارداد برابر با 2 ماه از تاريخ ابلاغ قرارداد خواهد بود. ماده 3: مبلغ قرارداد الف- مبلغ قرارداد برابر ................................. ریال (...................................................... ریال) که براساس قيمت پيشنهادي فروشنده مي باشد. ب- به قيمت هاي اين قرارداد هيچگونه تعدیل آحاد بها و مابه التفاوت تعلق نمي گيرد و قيمت هاي پيشنهادي فروشنده مي بايست كامل باشد. ج- از هر پرداختي به فروشنده 5% بابت ماده 38 قانون تامين اجتماعي كسر و در حساب سپرده نزد خریدار نگهداري مي‌شود، استرداد مبلغ ذكر شده پس از ارائه مفاصاحساب از سازمان تامين اجتماعي توسط فروشنده و با رعايت ماده 38 و اصلاحات الحاقي به آن ممكن خواهد بود. ماده 4: نحوه پرداخت در صورت درخواست فروشنده ، خريدار حداكثر 25% (بیست و پنج درصد) مبلغ قرارداد را به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی مورد قبول خريدار به فروشنده پرداخت مي نمايد. مبلغ پيش پرداخت متناسب با پرداخت ها از فروشنده كسر مي‌گردد. 50 % مبلغ قرارداد بعد از ارسال آهن آلات، ریل، براکت و درب های آسانسور پس از تائید ناظر پرداخت خواهد شد. 40 % مبلغ قرارداد بعد از ارسال جک هیدرولیک، پاور و یونیت ، تابلو فرمان آسانسور، کابین و کلیه لوازم الکترونیکی آسانسور پس ازتائید ناظر پرداخت خواهد شد. 10 % پس از نصب و راه اندازی کامل و تحویل به کارفرما پس از تائید ناظر پرداخت خواهد شد. ماده 5: تعهدات خریدار خریدار يك نفر را به عنوان نماينده تام‌الاختيار خود جهت همكاري و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم كتباً به فروشنده معرفي مي‌نمايد. فروشنده ضوابط و مشخصات مورد تایید ناظر پروژه جهت عملیات ساختمانی را به خریدار اعلام نموده و مسئولیت اجرای این موارد بر عهده خریدار می باشد. ماده 6: تعهدات فروشنده فروشنده موارد زير را تائید و متعهد به اجراي آنها مي باشد : كليه اسناد و مدارك و نقشه هاي موضوع قرارداد را كاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن كلاً و جزاً اطلاع حاصل كرده است. آب و هوا و نزولات جوي و موقعيت جغرافيايي محل و امكانات اجراي عمليات در فصول مختلف را با توجه به مدت اجراي كار در نظر گرفته است. باتوجه به فعاليتهاي جاري واحد، فروشنده موظف است هماهنگي و همكاري لازم را با واحد و مسئولان مربوطه نيز بعمل آورده و مراحل كار را طوري برنامه ريزي نمايد كه مانعي در پيشرفت فعاليتهاي جاري واحد بوجود نيايد و در صورتيكه در اجراي اين قرارداد خسارتي وارد شود مسئوليت جبران اين خسارت بعهده فروشنده مي‌باشد. فروشنده موظف است قبل از شروع كار كليه آئين نامه هاي موجود حراستي، حفاظتي، ايمني كار و يا كاركنان را مطالعه و بررسي نموده و ترتيبات لازم را براي رعايت مواد مقررات و دستورات مزبور فراهم آورد و در صورتيكه بعلت عدم رعايت آيين نامه ها و دستورات جاري از طرف فروشنده خسارتي به ساختمان و يا اشخاص وارد آيد و يا فروشنده مشمول جرائمي گردد كارفرما از اين بابت هيچگونه تعهد و مسئوليتي نخواهد داشت و كارفرما ميزان و مبلغ خسارات را تعيين و كتباً به فروشنده ابلاغ خواهد نمود تا ظرف مدت ده روز از طرف فروشنده پرداخت گردد. هزينه هاي احتمالي ناشي از اجراي قوانين كار و بيمه هاي اجتماعي و قوانين مالياتها را در قيمت پيشنهادي خود ملحوظ كرده و بعداً حق درخواست اضافه پرداختي نخواهد داشت . تهيه و تامين نیروی انسانی،ابزار، كليه ماشين آلات، و بالابر و داربست را جهت انجام عمليات در اختيار داشته و كارفرما هيچگونه تعهدي از اين بابت نخواهد داشت همچنین حمل،بارگیری و تحویل در محل بر عهده فروشنده میباشد. فروشنده بايد تمامي استانداردها، موارد كيفيت وانتخاب اجناس و قطعات مناسب که در قرارداد پیوست می باشد، مد نظر قرار دهد. فروشنده متعهد مي‌گردد كه نقايص را پس از تحويل اوليه به نحوي كه رضايت خريدار را فراهم آورد برطرف سازد. بديهي است در صورتي كه نقايص مطرح شده ظرف مدت دو هفته توسط فروشنده مرتفع نگردد خریدار مي‌تواند بر مبناي مفاد قرارداد نسبت به رفع نواقص اقدام نموده و هزينه هاي انجام شده را از محل ضمانت نامه و يا ساير مطالبات وي و يا از هر طريق ديگري كه مقتضي بداند جبران نمايد. فروشنده متعهد است برابر مشخصات فني و اجرايي كه جزء لاينفك قرارداد مي‌باشد از مواد اوليه مرغوب و سالم طبق استانداردهاي تعيين شده از طرف خریدار استفاده نموده و از افراد متخصص و كار آزموده براي اجراي قرارداد بهره گيرد. چنانچه در اثر تسامح، تعلل و بي احتياطي و بي مبالاتي فروشنده و عوامل وي خسارت جاني و مالي به خریدار و اشخاص ثالث در هنگام اجراي مفاد قرارداد وارد شود، مسئوليت كيفري و حقوقي و جبران خسارت كاملاً به عهده فروشنده بوده و خریدار هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت. خرید تابلو برق سه فاز، سیستم روشنایی چاه و سیستم پریز برق چاهک بر عهده فروشنده میباشد و هزینه مربوط به آن در قیمت پیشنهادی در قرارداد لحاظ گردیده است. آسانسور از زمان نصب و راه اندازی و تحویل نهایی به مدت یکسال از طرف فروشنده گارانتی میباشد. بیمه مسئولیت مدنی در قبال سرنشینان آسانسور یکسال از زمان راه اندازی به صورت رایگان می باشد. فروشنده يك نفر را به عنوان نماينده تام‌الاختيار خود جهت همكاري و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم كتباً به خریدار معرفي مي‌نمايد. فروشنده موظف است کلیه نقشه های سازه آهنکشی آسانسور به همراه فهرست آهن آلات مورد نیاز را تهیه و قبل از اجرا جهت بررسی پس از تائید ناظر ارسال نماید. فروشنده موظف است نقشه تابلو برق سه فاز و مشخصات فنی را قبل از ساخت تهیه، و جهت بررسی پس از تائید ناظر ارسال نماید. فروشنده موظف است قبل از شروع عملیات نصب آسانسور فهرست کلیه اصلاحات ساختمانی و تاسیساتی مورد نیاز را کتباً به خریدار اعلام نماید. فروشنده موظف است اصالت کلیه اقلام آسانسور را قبل از تحویل برای خریدار احراز نماید و همچنین تامین قطعات به مدت 5 سال به عهده وی می باشد. خرید کلیه آهن آلات جهت آهنکشی سازه آسانسور بر عهده فروشنده میباشد. فروشنده متعهد است به صورت ماهانه فایل تنظیم شده جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی را پس از تائید واحد مربوطه در سامانه نیروهای شرکتی به آدرس hrcompany.behdasht.gov.ir بارگذاری نموده و اطلاعات تکمیلی مورد نیاز را وارد نماید. ماده 7: بازرسی فروشنده موظف است پس از تامين كالا جهت تحويل مراتب را كتباً به دستگاه نظارت اعلام نمايد تا پس از بازديد و تاييد ناظر اقلام موضوع قرارداد به محل نصب حمل گردد بدیهی است هرگونه پرداخت پس از تائید ناظر خواهد بود. ماده 8: دستگاه نظارت نظارت بر اجراي موضوع قرارداد به عهده ....................................... مي‌باشد. ماده 9: تغییرمقادیر کار خریدار مي‌تواند درصورت ضرورت نسبت به تغيير مشخصات قرارداد با اعلان به فروشنده مبلغ قرارداد را پس از اخذ مجوز از معاونت توسعه مديريت و برنامه‌ريزي منابع دانشگاه تا 25 درصد كاهش يا افزايش دهد. ماده 10 :دوره تضمين كيفيت و كارائي كالاي موضوع قرارداد از تاريخ تحويل مي‌بايست براي مدت 12 ماه در برابر عيوب ناشي از بدي جنس مصرف شده يا ساخت گارانتي بوده كه اين مدت به نام دوره تضمين ناميده مي‌شود و همچنين خدمات پشتيباني، خدمات پس از فروش و تامين قطعات يدكي بمدت 5 سال با بالاترين كيفيت از طرف فروشنده تعهد مي‌گردد. يك فقره ضمانت‌نامه بانكي حسن انجام تعهدات به شماره ................................... مورخ ...................... به عهده بانک .......... به مبلغ ................................. ريال (بحروف ............................ ريال) تسليم كارفرما گرديد تبصره1: در صورتی که به هر دلیل خریدار نتواند بلافاصله موضوع قرارداد را به بهره برداری رسانده و مورد آزمایش قرار دهد و دوره تضمین نیز بدون ارزیابی و سنجش موضوع قرارداد پایان پذیرد و تضمین انجام تعهدات به فروشنده مسترد گردد،این موضوع نافی مسئولیت های فروشنده نخواهد بود و هرگاه خریدار در زمان بهره برداری متوجه عیوب و نقایص ناشی از قصور فروشنده گردد، فروشنده مسئول جبران کامل خسارات وارده و رفع کامل نقایص خواهد بود. ماده 11 : تضمین انجام تعهدات به منظور تضمين انجام تعهدات، فروشنده مكلف است همزمان با امضاء قرارداد ضمانتنامه بانکی مورد تائيد خریدار معادل 10% (ده درصد) مبلغ قرارداد به خريدار تسليم نموده که ضمانتنامه مذكور پس از پايان تحویل نهایی با تائيد ناظر آزاد خواهد شد. تبصره: چنانچه فروشنده به تعهدات قانوني خود به هر دليلي عمل نکند و هر يك از مفاد قرارداد را بطور صحيح و كامل اجرا ننمايد، تضمين حسن انجام تعهدات با ابلاغ به فروشنده به نفع خريدار ضبط گرديده و قرارداد فسخ مي‌گردد. ماده 12: تأخيرات هرگاه فروشنده در خاتمه مدت قرارداد تأخير غير مجاز داشته باتشد جريمه تأخير به مأخذ روزانه یک در هزار از مبلغ کل قرارداد از مطالبات فروشنده کسر خواهد شد. ماده 13: تعدیل آحاد بها به قيمت هاي اين قرارداد هيچگونه تعديل آحاد بها و مابه التفاوت تعلق نمي گيرد. ماده 14:فسخ قرارداد در موارد زیر خریدار حق فسخ قرارداد را براساس تصمیم کمیسیون ماده 94 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه دارد: 1-چنانچه فروشنده بخشی یا کل تعهدات خود را در زمان تعیین شده در قرارداد و یا مدت تمدید شده اجرا ننماید. 2-در صورتی که براساس گزارش کتبی ناظر، فروشنده در اجرای تعهدات خود از نظر کمی یا کیفی کوتاهی یا قصور داشته باشددر مرحله اول تذکر کتبی، در مرحله دوم 20درصد از سود ماهانه فروشنده کسر شده و در مرحله سوم قرارداد به طور یکجانبه از سوی خریدار فسخ میگردد. 3- در صورت انتقال قرارداد به غیر 4- در صورت عدم انطباق خدمات با مندرجات و مشخصات قراردادی 5- در صورتی که ثابت شود فروشنده صلاحیت و توانایی اجرای موضوع قرارداد را نداشته است. در صورت فسخ قرارداد خریدار میتواند خسارات وارده به خود را از محل تضمینات و مطالبات فروشنده وصول نماید. تبصره: تشخیص خریدار در خصوص وقوع خسارت و میزان آن قطعی است. ماده 15: قانون منع مداخله فروشنده متعهد مي‌گردد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22 دي ماه 1337 شمسي نمي‌باشد و در صورتي كه خلاف آن براي خريدار محرز شود قرارداد فسخ و حق هر گونه اعتراض از فروشنده سلب خواهد شد. ماده 16: رشا و ارتشا در صورتي كه بنا به تشخيص خریدار، فروشنده مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده 1 آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرائي موضوع مصوبه شماره 733777/ح 30374هـ هيات وزيران گردد مشمول ماده مذكور بوده و قرارداد فسخ خواهد گرديد. در اجراي ماده 7 آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي اجرائي، چنانچه فروشنده مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده يک آئين نامه شماره 733777/ح 30374هـ شود، خریدار مجاز به عقد قرارداد جديد با فروشنده به مدت 5 سال نمي باشد. ماده 17: مرجع حل اختلاف در صورت بروز هر گونه ابهام و اختلاف در ارتباط با موضوع قرارداد وانجام وظايف محوله به هر نحوي، چنانچه طرفين نتوانند آنرا از طريق مسالمت‌آميز حل و فصل نمايند، دراين صورت موضوع اختلاف به كميسيون ماده 94 آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه به عنوان حكم مشترك و مرضي‌الطرفين ارجاع و رأي صادره از كميسيون حل اختلاف كه صلحاٌ صادر مي‌شود قطعي ونسبت به طرفين لازم‌الاجرا خواهدبود ورأي مذكور از طريق كميسيون حضوراً و یا به نشاني طرفين كه در اين قرارداد درج گرديده است . ماده 18: حوادث قهريه و غيرمترقبه: در صورت بروز هرگونه وضعیت فوق العاده ای که با تشخیص خریدار در قالب فورس ماژور قابل تعریف باشد و قرارداد به مدت یکماه به حالت تعلیق درمی آید و تعلیق مجدد قرارداد صرفاً برای یکبار و به همان مدت توسط خریدار امکان پذیر خواهد بود و با رفع وضعیت فوق العاده، مدت تعلیق به مدت قرارداد اضافه خواهد شد و طرفین متعهد به انجام تعهدات مقرر در قرارداد میباشند و در صورت تداوم وضعیت فوق العاده، قرارداد منفسخ و انجام تعهدات تا زمان تعلیق به عهده طرفین قرارداد خواهد بود. ماده 19: اخطار و نشاني طرفين قرارداد كليه مكاتبات و هر گونه اخطار و يا اعلام كتبي از طرف هريك از متعاقدين به طرف ديگر به وسيله پست سفارشي یا نمابر به آدرس قيد شده در زير ارسال مي‌گرددوهر يك از طرفين قرارداد متعهد است در صورت تغيير اقامتگاه،‌ مراتب را كتباً به اطلاع طرف ديگر برساند و در غير اين صورت آدرس قبلي از نظر ابلاغ اوراق معتبر است. ماده 20: نسخ قرارداد اين قرارداد در 20 ماده، در سه نسخه جهت ارائه به مراجع ذیصلاح تهيه و تنظيم شده که همگی حکم واحد را دارا می‌باشد و پس از امضاي طرفين قرارداد لازم‌الاجرا خواهد بود .

# Text boxes

خریدار:

فروشنده:

مسئول امور مالي :